嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程

招

标

文

件

招标人：嘉兴市第一医院

代理机构：浙江子城工程管理有限公司

二零一八年七月

公开招标 （  √  ）

邀请招标 （   √ ）

嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程 招标文件

招标单位：        嘉兴市第一医院          （盖  章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

招标代理机构:  浙江子城工程管理有限公司     （盖  章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

编制日期：2018年  月  日

目   录

第一章    投标须知	5

一、总   则	5

二、招标文件	5

三、投标报价	6

四、投标文件的编制	8

五、投标文件的递交	9

六、开标	10

七、评标	10

八、授予合同	11

第二章   合同主要协议条款	12

第三章  技术规范及图纸	21

第四章  评标办法（综合评估法）	22

第五章  投标文件(附件及附表)	27

前  附  表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 | 工程名称：嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程 |
|  |  | 建设地点：嘉兴市第一医院 |
|  |  | 工程规模：嘉兴市第一医院病房卫生间改造。 |
|  |  | 承包方式：双包 |
|  |  | 要求质量标准：合格 |
|  |  | 要求工期：60日历天（具体进场时间由业主另行通知） |
|  |  | 工程类别：自行判别 |
|  |  | - 招标范围：嘉兴市第一医院病房卫生间53套旧的洗漱台面板、洗手盆、水龙头等拆除，更换成全新的洗漱台面板（包括支架）、洗手盆、水龙头及附属管线（具体详见工程量清单）。 |
| 2 | 建设资金来源： 自筹 |  |
| 3 | 投标单位资质要求：具有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质及以上或建筑装饰装修工程设计与施工贰级资质及以上，且为2017年度嘉兴市行政事业单位小型装修入围定点单位。 项目经理资质要求：具有建筑工程二级注册建造师及以上（含临时）资质。 |  |
| 4 | 投标保证金：人民币叁仟元整（￥3000元） 提交方式：递交投标文件同时以现金装信封（开口，代理人员计数后封闭）的形式提交，否则按废标处理。 |  |
| 5 | 招标文件工本费：伍佰元人民币(含工程量清单) |  |
| 6 | 本次招标不组织标前答疑会议，投标人自行踏勘现场。如投标单位发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，投标单位应在收到招标文件后五日内将问题以书面形式递交至招标代理单位，招标代理单位将在投标截止期三日前予以统一答复。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |  |
| 7 | 投标有效期：60日历天 |  |
| 8 | 投标文件份数：正本1 份；副本3份；电子文档1 份（光盘）。 |  |
| 9 | 投标书递交地点：嘉兴市第一医院总务科6号楼四楼会议室 |  |
| 10 | 投标截止日期和时间：2018年7月26日下午14时整 |  |
| 11 | 开标时间：2018年7月26日下午14时整 地点：嘉兴市第一医院总务科6号楼四楼会议室 |  |
| 12 | 招标文件第二章合同主要条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。 |  |
| 13 | 本次招标将设拦标上限价。拦标上限价为人民币壹拾柒万伍仟贰佰零壹元整（￥175201元），超过拦标上限价的投标报价不被接受。 |  |
| 14 | 本次招标无暂列金额、无暂估价、无甲供材料。 |  |

# 第一章    投标须知

## 一、总   则

- （一）工程说明

- 本工程说明详见前附表。

- （二）招标范围

- 嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程，将第一医院病房卫生间53套旧的洗漱台面板、洗手盆、水龙头等拆除，更换成全新的洗漱台面板（包括支架）、洗手盆、水龙头及附属管线（具体详见工程量清单）。

- （三）招标方式

- 本工程按照招标单位关于小型建设工程招标投标管理的有关规定，采用公开招标的方式。

- （四）资金来源

- 建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

- （五）投标资格

- 投标单位资质要求：具有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质及以上或建筑装饰装修工程设计与施工贰级资质及以上，且为2017年度嘉兴市行政事业单位小型装修项目入围定点单位。

- 项目经理资质要求：具有建筑工程二级注册建造师及以上（含临时）资质。

- （六）投标费用

- 投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、招标文件

- （一）招标文件的组成

- 1 、招标文件除以下内容外，招标人在提交投标文件截止时间以前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、补充文件和其他补充修改函，均是招标文件组成部分，对投标人起约束作用。

- 招标文件包括下列内容：

- 前附表

- 第一章  投标须知

- 第二章  合同主要协议条款

- 第三章  技术规范及图纸

- 第四章  评标办法

- 第五章  投标文件（附件及附表）

- 工程量清单

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

- （二）招标文件的澄清

- 投标人在下载招标文件后，对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发至1215758089@qq.com邮箱中。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于前附表规定的时间统一回复。

- （三）招标文件的修改

- 1 、招标文件发出后，在投标截止日期前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

- 2 、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

## 三、投标报价

- 投标报价

- 1、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

- 2、投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

- 3、工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

- 4、合同的施工地点为前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用。

- 5、本工程报价采用  综合单价固定  方式进行编制。

- 综合单价固定：投标单位所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标单位自行考虑）。

6、本招标工程编制报价计价采用工程量清单（综合单价法）。各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）等2010版计价依据。人工费可参照近期《嘉兴造价管理》及相应补充文件自行报价，自行承担相应风险;主要材料价格可参考《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》信息价; 机械费参照《浙江省施工机械台班费用定额》计取。结算时人工费、材料价、机械费结算调整方式详见合同条款。本工程所用人工、材料、机械费及为完成本工程所需的一切费用及拟获得的利润，并考虑了应承担的风险，由投标单位根据市场情况并结合本工程特点自行取价。

- 7、规费、税金不得作为竞争性费用，按《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144 号）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23 号）等相关规定计取。

- 8、投标单位应根据投标须知、工程量清单、施工图纸、招标答疑、技术规范、合同条款及本省2010版计价依据自行确定并计算施工技术措施费（工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，投标单位可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价）。

- 9、投标时投标单位不得擅自调整分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，否则按不响应招标文件处理。

- 10、由于设计变更引起的新增项目的综合单价由承包人参照投标时的报价进行组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。

- 11、投标单位在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求。根据国家规范和相关验收规范必须完成的工作内容，虽施工图和清单未描述详尽，均视为已包含在分部分项工程中，投标单位在报价中充分考虑。

- 12、水源、电源接入点位置由招标人指定，施工用水、用电费用由施工方自行考虑，计入报价内，在结算时不予调整。

13、承包人在施工过程中及施工结束后均应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑垃圾、杂物余土等应及时清运，清运后堆放场地由施工单位自行考虑，所需费用由投标单位自行考虑在报价内。

- 14、投标单位应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的不可预见情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准，投标人必须充分理解医院改造工程的实施特点，不得在夜间施工，不得影响正常的医疗秩序和办公秩序。

15、投标单位应考虑调查并保护原有管线状况等所发生的费用。

16、本工程工期比较短，故人工费、材料费在施工过程中的浮动价格在结算时均不作调整。

- 17、施工单位在施工时做好对原有设施、设备等的保护工作，由于施工单位在施工时造成原有设施、设备等的破损，由施工单位负责修复，其相关费用计入报价内，结算时不予调整。

- 18、招标单位不提供建筑垃圾、多余废料的堆放及处理场地，投标单位自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由施工单位勘察现场后自行确定，在投标报价中综合考虑。建筑垃圾、多余废料堆放位置须按规定进行审批，若发现未经审批违法堆放现象，招标单位有权暂停发放工程款，待整改完成后再行发放，同时扣罚本合同价款的10%的工程款作为罚金，一切后果由施工单位承担。

- 19、本工程的材料、设备、配件由承包人负责采购，其质量必须符合设计和施工规范要求并经招标确认。

- 20、本工程选用的洗手盆和龙头品牌档次为一线品牌(九牧、箭牌、TOTO)并要求跟原建筑风格、材质、档次匹配，中标单位在选用主材前必须报送小样经招标人代表认可后方可进场施工。

- 21、本项目设置招标控制价，招标控制价为人民币壹拾柒万伍仟贰佰零壹元整（￥175201元）。凡投标报价高于招标控制价的作无效处理，其投标文件不再进行评审。

- （二）投标货币

- 投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## 四、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

1、投标单位的投标书应包括技术标、商务标和电子文档三部分，均装袋密封，包封应写明招标单位、工程名称和投标单位名称，并加盖公章、法定代表人印章，密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。

2、措施项目清单综合单价工料机分析表、工程量清单综合单价工料机分析表、措施项目清单综合单价计算表、工程量清单综合单价计算表投标时无需提供纸质文档，但必须包括在投标电子文档中。

3、《工程量清单综合单价计算表》、《工程量清单综合单价工料机分析表》、《措施项目清单费综合单价计算表》、《措施项目清单综合单价工料机分析表》投标时书面不作要求，中标后中标单位须将上述计算表、分析表装订成册一式四份提供给招标单位。

4、投标文件制作密封要求：

- 标书应按要求编制商务标、技术标，一式四份，正本一份，副本三份，并标注正、副本，以正本为准，并要求装订成册。电子光盘一式壹份。

A、商务标正本一份、副本三份。

- 商务标：投标单位必须把委托书、投标报价书等（正本一份，副本三份）装袋密封。

B：技术标正本一份、副本三份。

- 技术标：投标单位必须把投标单位概况表、工程概况、施工部署及现场施工组织管理机构、主要分部分项施工方法及技术措施、质量安全措施等、企业资质证书、法人营业执照、项目经理资质证书，投标单位及项目经理近三年代表工程情况表等（正本一份，副本三份）装袋密封。

- C、电子光盘：商务标全套投标报价表式需提供数字光盘（CD光盘）壹份，装袋密封，且要求有Microsoft Excel格式文件和造价软件的源文件。

- 凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。

- （二）投标文件格式要求

- 投标单位应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

- （三）投标保证金

1、投标单位应提供前附表中规定的时间和金额提交投标保证金，作为其投标的一部分。

2、投标保证金须采用现金形式。

3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标单位将视为不响应招标文件而拒绝。

4、中标人的投标保证金在中标人与招标人签定合同后五天内退还。

- 5、如果投标单位有下列情况，投标保证金将不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。

- ① 投标单位在定标前撤回其投标文件。

- ② 中标单位未能在规定期限内签署合同协议。

- （四）投标文件的份数和签署

- 1、投标单位按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

- 2、投标文件封面由投标单位法定代表人签字（或印章），并加盖单位公章。

- 3、“全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标单位的指示进行的，或者投标单位造成的必须修改的错误。修改处应由投标人法定代表人或其授权委托人签字证明，并加盖单位公章。”

## 五、投标文件的递交

- 投标文件的密封与标志

- 包封都应写明招标单位和工程名称及投标单位名称，由投标单位法定代表人签字（或印章），并加盖单位公章。

- （二）投标截止期

- 1、投标单位递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。

- 2、招标单位可以用补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- （三）投标文件的修改与撤回

- 1、投标单位递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

- 2、投标单位的补充修改、应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

## 六、开标

- （一）开标

1、招标单位将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，投标单位法定代表人（凭法定代表人资格证明书）或授权委托的代表（凭授权委托书）必须随带本人有效身份证原件参加开标会议，身份证未携带的，招标单位视其自动放弃投标，后果自负。

- 2、开标会议在有关部门的监督下，由招标代理机构组织并主持。

- 3、投标单位法定代表人（或委托代表人）未准时参加开标会议的视为未出席开标会议，其投标文件将作为无效投标文件处理，退还给投标人。

- （二）投标文件制作密封要求

- 1、标书制作应规范：

- 标书应分技术标、商务标、电子光盘三部分，其中技术标、商务标均一式四份，正本一份，副本三份，并标注正、副本，以正本为准，并要求装订成册；电子光盘一份。

- 2、标书密封要求：凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。

- 上述投标文件制作密封要求任何一项不满足，均为无效标。

- （三）投标文件有下列情况之一的，由评标委员会按废标处理：

（1）投标截止时间之后提交投标文件的；

（2）投标文件未密封的；

（3）招标文件要求提交投标保证金而在投标截止时间前未提交的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

- （四）投标文件鉴证和公布

- 当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。

- （五）唱标和记录

- 唱标内容将做好记录，并由各投标单位法定代表人或委托代表人签字确认。

## 七、评标

- （一）评标小组

评标委员会按有关规定产生，评标工作由招标单位依法组建的评标委员会承担审标、询标、评标的具体工作。

- （二）评标原则

- 应遵循公正、合理、科学的原则。

- （三）评标办法

- 评标采用先资格后审、后综合评估法。评标委员会应根据招标文件规定的评标标准和办法，对投标文件进行评审和比较后提出评标书面报告，并推荐得分前2名投标人为中标候选人，当综合得分相同时，由投标人抽签决定。具体评标办法详见第四章。

- （四）投标文件的澄清

- 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

- （五）投标文件的评审、比较和否决

- 1、评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

- 2、评标委员会应当对投标人总报价、分部分项工程量清单报价、措施项目报价、主要材料报价进行分析和比较。

- 3、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

- 4、评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，推荐并确定合格的中标候选人。

- 5、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- （六）评标过程的保密

- 1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

- 2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

- 3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

## 八、授予合同

- （一）中标通知书

- 1 、招标单位根据区招标办备案的中标通知书通知中标单位，中标单位应在接到中标通知后7日内与招标单位按有关法律法规和招标文件签订施工合同。

- 2 、中标通知书将成为合同的组成部分。

- （二）合同签订

- 招标单位将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标单位签订。

# 第二章   合同主要协议条款

合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF-2013-0201)的《合同条件》。

合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款，投标单位在投标文件中进行承诺。

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：      嘉兴市第一医院

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：    嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程 。

2.工程地点：嘉兴市第一医院院内

3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源： 自筹。

- 5.工程内容：嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程，将第一医院病房卫生间53套旧的洗漱台面板、洗手盆、水龙头等拆除，更换成全新的洗漱台面板（包括支架）、洗手盆、水龙头及附属管线（具体详见工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

#### 施工图范围内的嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程 （具体详见工程量清单）。

#### 二、合同工期

计划开工日期：     年  月  日。

计划竣工日期：    年    月  日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合  合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  单价合同  。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在    嘉兴   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   签字并盖章     生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：        

地  址：       地  址：    

邮政编码：         邮政编码： 

法定代表人：             法定代表人：          

委托代理人：             委托代理人：          

电  话：     电  话：  

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款

### 略

### 第三部分 专用合同条款（部分）

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及招标补充文件、工程量清单、双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国国务院第279号《建设工程质量管理条例》、中华人民共和国建设部第80号《房屋建筑工程质量保修方法》以及国家、省市和当地政府部门颁布的现行有效的法规、规章和规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行有效的本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  招标文件中的技术规范和要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 本工程工期较短，人工费、材料价及机械费均不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：按通用条款   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：

（2）关于基准价格的约定：     /     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / 时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / 时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /    。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

a、合同执行期间，国家有关工程建设的政策变化；

b、合同执行期间，工程造价管理部门公布的价格变化；

c、合同执行期内，投标材料价格的市场变化；

d、合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工；

e、合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；

f、合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。

风险费用的计算方法：由投标单位在投标时根据招标要求自行确定。

风险范围以外合同价格的调整方法：

- 工程量的调整

1、今后结算时，工程量按实结算，综合单价不变。

2、由于工程变更引起的工程量变化应按实调整，工程量应根据设计变更图纸、设计变更联系单、发包人明确认可的签证单等，并按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013版)按实计算，经发包人或发包人认为有必要时经其委托的咨询单位工程师审定后，作为工程结算的依据。

- （二）结算时综合单价的确定

- 分部分项工程量清单项目综合单价的调整：

- 由于清单项目、工程数量的调整，合同中综合单价应按下列方法确定：

- ①合同中已有清单项目的综合单价，按合同中已有清单项目的综合单价执行；

- ②合同中已有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；

- ③合同中没有类似清单项目综合单价的，由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854-2013版)、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）等2010版等计价依据及相关补充文件规定，取费类别、主要材料、机械、人工费均按投标价格，以此口径计算出综合单价，经发包人或其委托的咨询单位审定后执行。

⑶由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

2、总价合同：        /         。

3、其他价格方式：        /         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /       。

预付款支付期限：            /       。

预付款扣回的方式：                  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  无   。

预付款担保的形式为：    无    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和浙江省补充条款等有关规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    按形象进度  。

12.3.3 单价合同的计

关于单价合同计量的约定：     按通用条款       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）工程完工竣工验收合格后支付到合同价的70%；

（2）工程结算审价经审核后付至结算价的95％；

（3）余5％作为保修金，待工程保修期二年满后一次性（无息）结清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按通用条款    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向嘉兴仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：嘉兴市第一医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按国家有关规定。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

未明确部分工程保修期按两年计       。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： /  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址：       

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：      

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：      

电  话：    电  话：     

传  真：    传  真：     

开户银行：    开户银行：   

账  号：         账  号：    

邮政编码：      邮政编码：   

# 第三章  技术规范及图纸

## 一、现场自然条件

- （包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等）

- 详见施工现场

## 二、现场施工条件

- （包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）已具备开工条件。

## 三、本工程采用的技术规范

- 按国家省市有关技术规范执行。

## 四、图纸

- 结合现场踏勘及招标人在实施过程中的指令

# 第四章  评标办法（综合评估法）

第一条：本工程评标办法将按照嘉公管办〔2013〕13号文件进行，评标采用先资格后审、后综合评估法。

招标人设置的招标控制价，凡投标报价高于招标控制价的作无效标处理。其投标文件不再进行评审。评标时只对有效投标文件进行评审，评标工作在嘉兴市第一医院会议室进行。

招标控制价由招标人委托具有相应资质的造价咨询机构编制，招标控制价的编制将按《浙江省建设工程计价依据（2010版）》规定及嘉兴市建设工程造价管理站发布的相应期刊的信息价执行。

第二条：投标书由技术标、商务标、电子文档三部分组成。开标时当众开启技术标、商务标。

第三条：评标委员会对投标书中有疑问部分可以询标，投标人作书面澄清说明时应由投标单位法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性的内容进行修改。

第四条：开标程序及评标方法：

1、招标人当众检查投标文件的密封和标记情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证，投标人进行监督。

2、投标文件经确认无误后当众拆封，按先送后开、后送先开的顺序同时开启技术标和商务标，招标人（或招标代理机构）当众宣读投标人名称、投标价格、工期、质量目标等招标单位认为适当的其他内容。

3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。

4、招标人应对开标过程进行记录，并由各投标人法定代表人或委托代理人签字确认以存档备查。

第五条：评标程序

一、评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。未列入招标文件的评标标准和方法，不得作为评标的依据。评标工作一般按以下程序进行：

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标人资格审查；

（三）技术标和商务标初步评审；

（四）技术标和商务标详细评审；

（五）必要时对投标文件内容进行询标；

（六）根据评标标准进行评分并提出评审意见；

（七）编写评标报告并推荐拟中标候选人。

二、资格后审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会首先对有效投标报价的投标人进行资格审查。投标人通过资格审查必须符合下列条件，否则作为符合性审查未通过予以废除，不再进入后续评审：

（一）企业营业执照（副本）复印件加盖公章且在有效期内（新版营业执照无有效期要求）；

（二）企业资质等级证书（副本）复印件加盖公章且在有效期内，企业资质等级、类别满足招标公告上的要求；

（三）企业安全生产许可证（副本）复印件加盖公章且在有效期内；

（四）项目经理资质等级、类别满足招标文件上的要求且注册单位与投标人名称一致。“三类人员”拟派项目负责人B类证书复印件加盖公章且在有效期内。

（五）施工企业备案要求按嘉建〔2015〕1号文嘉兴市建委转发省住建厅《浙江省省外建筑业企业和中介服务机构备案管理暂行办法》的通知执行。

（六）招标人依据法律法规规定及招标工程项目特点设定的其他强制性资格审查条件。

资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

三、评标委员会对通过资格后审的投标人进行技术标和商务标初步评审。若存在下列情况之一的，由评标委员会评审后按初步评审未通过予以废除，不再进入后续评审：

（一）未按招标文件的规定提供投标保证金的；

（二）未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；

（三）未提供电子文件的；

（四）纸质投标文件上无投标单位盖章，或无投标单位负责人签字或盖章，或无投标单位负责人授权的代理人签字或盖章的；

（五）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；

（六）工期、质量目标、主要技术方案、安全目标未满足招标文件要求的；

（七）投标总价表未盖编制人员相应专业资格章[须本单位人员，注册造价工程师或（建筑及安装）专业造价员（章上未注明单位名称的应附注册证书或资格证书复印件）]；若编制人员注册单位与投标人名称不一致且未提供委托相应资质的造价咨询机构编制工程量清单报价协议的，委托相应资质的造价咨询机构编制投标报价的，若是造价员编制的，除造价员须盖章外未由负责审核的造价工程师签字、盖章及未加盖工程造价咨询单位资格章的；同一个编制人员为同一项目二个及以上的投标人编制工程量清单报价的（编制人员名字相同的二个及以上投标人均废标）；委托的编制人员所在单位同时参加同一项目的投标的（编制人员名字相同的二个投标人均废标）（“注册造价工程师或建筑及安装专业造价员”加盖章的要求，若该人员正在办理年检而无法盖章的，须提供所属地建设行政主管部门出具的证明原件，公证书均不予认可。）

（八）投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

4.当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价。

5.在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

6.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

7.修正后的最终投标报价若超过投标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

（九）投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；

（十）投标报价高于招标控制价的；

（十一）同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；

（十二）投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；

（十三）存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

技术标和商务标初步评审未通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。

四、评标委员会对商务标进行详细评审，若投标文件存在下列情况之一的，由评标委员会评审后按商务标详细评审未通过予以废除，不再进入后续评审：

（一）如招标人在工程量清单中提供暂估价的材料、设备和暂列金额的项目，投标文件中暂估价和暂列金额报价与招标文件及招标答疑等补充文件的规定不一致的；

（二）未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；

（三）工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致，且未注明原因的；

（四）采用工程量清单招标项目，投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；

（五）投标报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费（包括排污费、社保费、公积金；民工工伤保险费；危险作业意外伤害保险费）的；

（六）投标文件工程量清单报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的；

（七）投标报价可能低于成本价时，评标委员会要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，如投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料而被评标委员会界定低于成本价的。

商务标详细评审未通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。

五、评标委员会对通过资格后审、技术标和商务标初步评审、商务标详细评审的投标人进行技术标评分，技术部分评定分值为技术部分得分100分（占总得分的30%），评分项目及分值分配为：

| 序号 |  | 评 审 项 目 | 缺 | 最低 | 最高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部分 评 分 | 1 | 施工部署及现场施工组织管理机构 | 0 | 5 | 9 |
|  | 2 | 施工总平面布置 | 0 | 5 | 9 |
|  | 3 | 施工总进度计划及保证措施 | 0 | 5 | 9 |
|  | 4 | 劳动力配备计划 | 0 | 5 | 9 |
|  | 5 | 现场投入主要机械设备及检测仪器 | 0 | 5 | 9 |
|  | 6 | 主要材料、构配件供应进度计划 | 0 | 5 | 9 |
|  | 7 | 主要分部分项施工方法及技术措施 | 0 | 10 | 14 |
|  | 8 | 质量保证体系及控制要点 | 0 | 10 | 14 |
|  | 9 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点 | 0 | 9 | 13 |
|  | 10 | 民工工资发放安排及控制体系 | 0 | 1 | 5 |
|  | 合计 |  | 0 | 60分 | 100分 |

评标委员会成员按上述分值标准各自独立打分（打分时保留一位小数），分值汇总时，各评委评分累计后的算术平均值即为技术部分最终得分，保留两位小数。

六、评标委员会对通过资格后审、技术标和商务标初步评审、商务标详细评审的投标人进行商务标评分：

商务标满分为100分，商务标得分由总报价得分组成。凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。各评审分值如下：

（一）商务总报价满分100分：投标价与评标基准价一致的，得100分，每高于评标基准价1%的，扣1分；每低于评标基准价1%的，扣0.5分。

评标基准价 = 通过详细评审后各投标价格的算术平均值×投标价格权重B + 招标控制价×（1－下浮动率A）×（1－投标价格权重B）。

1、设通过详细评审后各投标价格的算术平均值与招标控制价的下浮率为F，（F值保留至0.00%），根据F的数值范围分别确定下浮率A。

| 下浮率 F的范围 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F≤5% | 10% | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 14.5% | 15% |
| 5%<F≤10% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% |
| 10%<F≤15% | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% |
| F>15% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% |

2、投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。

注：①上述下浮率A和投标价格权重B在开启投标书前由第一个在投标记录上签到的投标人的代表当场随机抽取确定。其中下浮率A在A1～A11十一档数值中确定，A值只抽取一次，四种情况中A1-A11十一档数值均为对应值。

②处在下浮率第一档范围内的投标报价及低于所有有效报价平均值的90%（含）的投标报价不得作为通过详细评审后各投标价格的算术平均值的平均基数计入评标基准价。如果各单位投标报价均处在下浮率第一档范围内的，导致评标基准价无法计算的，经评标委员会成员表决同意可以否决所有投标。

③如有效投标不足三家的，由评标委员会决定是否继续评标，投标报价明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标；投标报价具有竞争力的，评标委员会应当继续评审，直至最后一家。若继续评审：评标基准价=各有效投标人投标报价的算术平均值*98%。

（三）商务标总得分=商务总报价得分

七、计算总得分(小数点后保留一位小数、四舍五入)

综合得分=技术得分×权重30%+商务标得分×权重70%

第六条： 中标办法

评标委员会对投标文件进行评审和比较后提出评标书面报告，推荐综合得分最高的1-3名的投标人为中标候选人，并标明排列顺序（当总得分相同时，报价低者优先；当报价相同时，企业资质高者优先；当企业资质相同时，按原保留小数点退后一位计算，得分高者优先，依此类推）。评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对评审过程中的争议问题在符合有关规定的前提下，按少数服从多数的原则确定。

招标人根据评标结果及中标候选人经公示无异议后，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经向相关行政监督部门和公共资源交易办办理报批核准手续后，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，也可以重新招标。中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，同时列入投标企业不良行为记录予以公示。

第七条：其他

各位评标人员应认真、客观、公正地对待每个投标人，并遵守评标纪律，不得泄漏任何评标信息，如违规违纪者，将严肃查处。本招标文件解释权归招标人所有。

# 第五章  投标文件(附件及附表)

  - 商务标

1、授权委托书                               商表一

2、投标报价书                               商表二

3、报价格式

投标报价格式【按浙江省建设工程计价规则（2010版）】

- 投标总价：	附表4-1

- 总说明： 附表4-2

- 工程项目投标报价汇总表： 附表4-3

- 单位（专业）工程投标报价计算表： 附表4-4

- 分部分项工程量清单及计价表： 附表4-5

- 工程量清单综合单价计算表：附表4-5-1（无须提供纸质文件，中标后提交）

- 工程量清单综合单价工料机分析表： 附表4-5-1-1（无须提供纸质文件，中标后提交）

- 施工技术措施项目清单与计价表： 附表4-6

- 措施项目清单综合单价计算表： 附表4-6-1

- 措施项目清单综合单价工料机分析表： 附表4-6-1-1（无须提供纸质文件，中标后提交）

- 施工组织措施项目清单与计价表： 附表4-7

- 其他项目清单与计价汇总表： 附表4-8

- 暂列金额明细表： 附表4-8-1

- 专业工程暂估价表： 附表4-8-2

- 计日工报价表： 附表4-8-3

- 总承包服务费报价表： 附表4-8-4

- 主要工日价格表： 附表4-9

- 主要材料价格表： 附表4-10

- 主要机械台班价格表： 附表4-11

- 二、技术标

- 1、现场施工组织管理机构                                  （技表一）

- 2、派驻现场的主要施工管理人员表                          （技表二）

- 3、临时设施和临时用工计划表                              （技表三）

- 4、施工总进度计划表及劳动力动态表                        （技表四）

- 5、主要劳动力配备计划表                                  （技表五）

- 6、主要施工机械设备及检测仪器表                          （技表六）

- 7、主要材料、构配件供应计划表                            （技表七）

- 8、资格后审资料

- 9、未尽事宜请各投标人按评分细则制作。

- 商表一

- 授权委托书

- 我   （姓名）   系          （投标单位名称）      的法定代表人，现授权委托              （单位名称）    的  （姓名）为我的代理人，身份证号码                       ，代理人参加                   工程的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

- 特此委托。

- 代理人：               性别：                  年龄：

- 单位：                 部门：                   职务：

- 投标单位：（盖章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 日  期：     年    月   日

商表二

投 标 报 价 书

：

我方已全面阅读和研究了                        工程施工招标文件和招标补充文件：                              ，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的                           工程全部内容进行投标。总投标价人民币（大写）                  （小写：            元）。工期为       日历天，质量目标为           ，建造师               。

我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起7天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标书自递交你方起 60天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件同意招标单位没收我单位已交纳的投标保证金人民币          元。(1)撤还投标书；(2)擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。

联系地址：                             邮编：

联  系 人：                            电话：

开户银行：                             帐号：

投标单位(章)                            法定代表或授权代理人(签字)

-------------报价格式-------------

【附表4-1】

投 标 总 价

招标人：                                        .

工程名称：                                                            .

投标总价（小写）：                                      .

（大写）：                                      .

投  标  人：                                                           .

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                            .

（签字或盖章）

编制人：                                                               .

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年     月     日

【附表4-2】

总  说  明

工程名称：                                                 第    页  共    页

【附表4-3】

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                   第    页  共    页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

【表4-4】

单位（专业）工程投标报价计算表

单位（专业）工程名称：                                              第   页 共   页

| 序号 | 汇总内容 |  | 计算公式 | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程量清单分部分项工程费 |  |  |  |
|  | 其中 | 1.人工费+机械费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |
|  | (一)施工技术措施项目费 |  |  |  |
|  | 其中 | 2.人工费+机械费 |  |  |
|  | (二)施工组织措施项目费 |  |  |  |
|  | 其中 | 3.安全文明施工费 |  |  |
|  |  | 4.冬雨季施工增加费 |  |  |
|  |  | 5.夜间施工增加费 |  |  |
|  |  | 6.已完工程及设备保护费 |  |  |
|  |  | 7.二次搬运费 |  |  |
|  |  | 8.行车、行人干扰增加费 |  |  |
|  |  | 9.提前竣工增加费 |  |  |
|  |  | 10.工程定位复测费 |  |  |
|  |  | 11.特殊地区增加费 |  |  |
|  |  | 12.其他施工组织措施费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |
|  | 13.排污费、社保费、公积金 |  |  |  |
|  | 14.民工工伤保险费 |  |  |  |
| 五 | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |  |
| 七 | 建设工程造价 |  | 一+二+三+四+五+六 |  |

【表4-5】

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                               第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【表4-5-1】

工程量清单综合单价计算表

单位(专业)工程名称：                                             第   页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 11 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【表4-5-1-1】

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                             第   页 共   页

| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |

【表4-6】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                          第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合 单价 （元） | 合价 （元） | 其中（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【表4-6-1】

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险 费用 | 小计 |  |
| 11 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【表4-6-1-1】

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                           第   页 共   页

| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费（1＋2＋3） |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4＋5＋6＋7） |  |  |  |  |  |

【表4-7】

施工组织措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                          第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 2 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |
| 3 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 5 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 6 | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |
| 7 | 提前竣工增加费 |  |  |  |
| 8 | 工程定位复测费 |  |  |  |
| 9 | 特殊地区施工增加费 |  |  |  |
| 10 | 其他施工组织措施费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

【表4-8】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。

【表4-8-1】

暂列金额明细表

工程名称：                                                       第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

【表4-8-2】

专业工程暂估价表

工程名称：                                                        第   页 共   页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

【表4-8-3】

计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                  第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

注：本表项目名称、数量由招标人填写，单价由投标人自主确定计入投标总价。

【表4-8-4】

总承包服务费报价表

工程名称：                                                      第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：本表项目价值、服务内容由招标人填写，费率由投标人自主确定计入投标总价。

【表4-9】

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【表4-10】

主要材料价格表

单位（专业）工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表—14

【表4-11】

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                                         第   页 共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

现场施工组织管理机构

技表一

派驻现场的主要施工管理人员表

技表二

| 名 称 | 姓名 | 职称 | 主要职责范围 |
| --- | --- | --- | --- |

临时设施和临时用工计划表

技表三

| 用 途 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、临时用电： |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |
| 生活 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 二、临时用水： |  |  |  |
| 施工 |  |  |  |
| 生活 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 三、临时用地： |  |  |  |
| 办公管理 |  |  |  |
| 材料放置 |  |  |  |
| 生活 |  |  |  |
| 加工 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 四、临时用工： |  |  |  |
| 技工 |  |  |  |
| 普工 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

施工总平面布置图

技表四

（如采用A4纸内容不清楚，可采用A3纸）

施工总进度计划表及劳动力动态表

技表五

|  | （如采用A4纸内容不清楚，可采用A3纸） |
| --- | --- |

主要劳动力配备计划表

技表六

| 序号 | 主要工种 | 施工阶段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要施工机械设备及检测仪器表

技表七

| 序 号 | 机械或设备 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数量 | 产地及已使用年份 | 定额功率 (kw) | 目前存放处 | 进退场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要材料、构配件供应进度计划表

技表八

| 材料、构配件名称 | 单位 | 型号 | 数量 | 计划供应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 资格后审资料

（装入技术标）

一、资格后审须知

二、资格后审资料表格式

一、资格后审须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。

2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质、主要施工人员资历作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。

3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。

二、资格后审资料表格式

1、基本情况表（附表1）

2、强制性资格条件—企业资质要求表（附表2）

3、强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表（附表3）

嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程

资格后审申请表

申请人：        （全称）

年      月      日

嘉兴市第一医院病房卫生间改造工程

申请表

申请人名称：

我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 申请人； 法定代表人： （单位盖章） 或其授权的代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的授权书。

附表1  基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级：2、证书号：3、发证机关4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号：2、发照机关：3、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话 |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话 |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址：2、邮编：3、联系人：4、电话：5、传真：6、E-mail |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、名称：2、帐号 |  |  |  |  |
| 投标人资历简介 |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人资历简介是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后。

2、本表后应附上加盖公章的营业执照副本、资质证书副本和其他资质类证书的清晰复印件。

附表2  强制性资格条件—企业资质要求表

| 序号 | 施工企业资质等级 | 投标人达到的程度（投标人填写） | 要求提供的证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质及以上或建筑装饰装修工程设计与施工贰级资质及以上，且为2017年度嘉兴市行政事业单位小型装修项目入围定点单位。 |  | 企业营业执照（复印件加盖单位公章）及资质证书（复印件加盖单位公章） |
| 2 | 具有安全生产许可证，且在有效期内 |  | 安全生产许可证（复印件加盖单位公章） |

注：1、本表投标人必须填写并提供上述证明文件的复印件加盖公章后放入标书内；

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。

附表3  强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表

| 资 历 要 求 |  | 投标人达到的程度 （投标人填写） | 要求提供的证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具有建筑工程二级注册建造师及以上（含临时）资质。 |  | 建造师注册证书（超过有效期的还需要提供继续教育证明） |
|  | 2、具有项目负责人三类人员B类证书，且在有效期内 |  | 三类人员B类证书 |

注：1、本表投标人必须填写并提供上述证明文件的复印件加盖公章后放入标书内。

2、三类人员证书正在办理延期（复审）手续的，须提供所属地建设行政主管部门出具的三类人员办理延期（复审）手续证明原件，否则审查不予通过。

3、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。